}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Benjamin Saavedra, Bruno Molina, Alexsander Aravena. |
| --- | --- |
| Rut | 21767373-9, 21024995-8 |
| Carrera | Ingenieria en informatica |
| Sede | Valparaíso |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Alerta360 |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, Gestión y administración de bases de datos, Análisis y procesamiento de datos, Machine Learning, Diseño y arquitectura de sistemas, Gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | Desarrollo de soluciones informáticas, análisis y diseño de sistemas, gestión de bases de datos, análisis de datos e inteligencia artificial, gestión de proyectos informáticos y pruebas y evaluación de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca abordar la problemática de la gestión y distribución eficiente de recursos destinados a la atención de emergencias, donde factores como el aumento de incidentes, la disponibilidad limitada de unidades, la ubicación geográfica y los tiempos de respuesta pueden dificultar la toma de decisiones. Actualmente existen sistemas y mecanismos que permiten gestionar emergencias, localizar recursos y apoyar su despacho. Sin embargo, la toma de decisiones puede depender en gran medida de la información disponible en el momento y de los criterios utilizados para seleccionar los recursos. Actualmente, la gestión y coordinación de emergencias en Chile se apoya en distintos mecanismos y soluciones tecnológicas, dependiendo del organismo y tipo de emergencia. En el ámbito del despacho, existen sistemas de Despacho Asistido por Computador (CAD), como VIPER ONE, que permiten registrar y gestionar emergencias, mantener información sobre las unidades disponibles y apoyar la selección de recursos considerando variables como distancia, tiempo y capacidades de las unidades. Además, incorpora funcionalidades de seguimiento mediante GPS, estadísticas y monitoreo de las emergencias (https://www.viper.cl/). En el caso de Bomberos de la Región Metropolitana, también se encuentra el Sistema de Despacho Metropolitano (SIDEM), implementado para conectar las centrales de alarmas y permitir la disponibilidad de información sobre el material mayor de los distintos Cuerpos de Bomberos, facilitando la coordinación y el apoyo entre ellos durante las emergencias. Este sistema permite superar mecanismos anteriores basados en llamados telefónicos y autorizaciones para solicitar apoyo de otros cuerpos (https://www.chilevision.cl/noticias/nacional/bomberos-lanza-nuevo-sistema-integrado-de-emergencias-como-funciona-el-sidem/). En el ámbito de las emergencias prehospitalarias, los Centros Reguladores de SAMU cumplen funciones de coordinación y despacho de recursos, apoyándose en sistemas de comunicación y plataformas tecnológicas para monitorear y coordinar las unidades de intervención. Recientemente, el SAMU Metropolitano ha incorporado una nueva plataforma de despacho y comunicación radial para fortalecer la coordinación y el monitoreo de recursos en tiempo real (https://www.samu.cl/2026/05/12/centro-regulador-de-samu-metropolitano-fortalece-su-operatividad-con-nueva-plataforma-de-despacho-y-comunicacion/). A nivel de gestión de emergencias y desastres, Chile también cuenta con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), coordinado por SENAPRED, que articula a organismos públicos, privados y de la sociedad civil en los procesos de prevención, preparación, respuesta y recuperación ante desastres (https://www.senapred.gob.cl/senapred/?utm_source). A partir de esta situación, la propuesta busca complementar el proceso mediante el análisis de datos históricos y técnicas predictivas, con el objetivo de anticipar periodos y zonas con una mayor demanda de recursos y generar recomendaciones para su preposicionamiento. De esta manera, se busca pasar de un enfoque principalmente reactivo, donde los recursos son movilizados una vez ocurrida la emergencia, a un enfoque más preventivo y basado en datos. Escogimos este tema debido a que la gestión y distribución de recursos durante una emergencia puede presentar dificultades cuando existe una alta demanda, disponibilidad limitada de unidades o una distribución territorial que no responde adecuadamente a las necesidades del momento. Estas situaciones pueden contribuir a aumentar los tiempos de respuesta y afectar la capacidad de atención ante emergencias. El tema es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, ya que involucra el desarrollo de una solución tecnológica que integra diferentes áreas de la profesión, como desarrollo de software, bases de datos, arquitectura de sistemas, geolocalización, análisis de datos, inteligencia artificial, algoritmos de optimización, comunicación en tiempo real, seguridad y pruebas de software. Además, permite abordar un problema que requiere transformar datos en información útil para apoyar la toma de decisiones, una capacidad aplicable a diferentes organizaciones y servicios que administran recursos críticos. La problemática se situará en el contexto de Chile, considerando como escenario de aplicación una central de coordinación de emergencias, inicialmente utilizando una representación simulada de una zona urbana. El sistema podrá gestionar distintos tipos de recursos, como ambulancias, unidades de rescate o vehículos de Bomberos, considerando su ubicación, disponibilidad, capacidades y estado operativo. Para efectos del proyecto de titulación, no se contempla una integración directa con instituciones o sistemas reales, sino la utilización de datos históricos y datos simulados que permitan representar situaciones de emergencia y evaluar el funcionamiento de la solución. Los principales usuarios de la solución serían operadores de centrales de emergencia y supervisores de operaciones, quienes podrían utilizar la plataforma para registrar y monitorear emergencias, visualizar recursos disponibles, recibir recomendaciones de asignación y consultar información histórica y predictiva. De manera secundaria, el sistema podría ser utilizado por administradores encargados de gestionar los recursos y configuraciones de la plataforma. Los principales beneficiarios indirectos serían las personas que requieren servicios de emergencia, debido a que una mejor distribución y utilización de los recursos podría contribuir a disminuir los tiempos de respuesta. El aporte de valor del Proyecto APT consiste en desarrollar un sistema inteligente de apoyo a la toma de decisiones, capaz de combinar información en tiempo real con datos históricos. Ante una emergencia, el sistema podrá analizar los recursos disponibles y recomendar el más adecuado considerando variables como prioridad, distancia, tiempo estimado de llegada, disponibilidad y compatibilidad con el tipo de emergencia. Adicionalmente, mediante el análisis predictivo, podrá identificar zonas y periodos con una mayor demanda esperada y generar recomendaciones de preposicionamiento de recursos. De esta forma, el proyecto no busca reemplazar las plataformas de gestión de emergencias existentes, sino proponer y evaluar una capa adicional de inteligencia predictiva y optimización, permitiendo simular y medir si una estrategia basada en datos puede mejorar indicadores como los tiempos estimados de respuesta, cobertura territorial y utilización de los recursos. El aporte será principalmente simulado y experimental dentro del proyecto, pero con un enfoque que podría ser aplicable posteriormente a organizaciones encargadas de la gestión y coordinación de emergencias. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema inteligente de gestión y asignación de recursos para emergencias, orientado a apoyar la toma de decisiones de operadores y supervisores de centrales de emergencia. Se espera que la solución permita mejorar la distribución y utilización de los recursos disponibles mediante el análisis de información geográfica, disponibilidad, prioridad, capacidades y datos históricos de emergencias. La solución consistirá en una plataforma web que permitirá registrar y gestionar emergencias, administrar recursos, visualizar su ubicación en un mapa y monitorear su estado en tiempo real. Cuando se registre una emergencia, el sistema analizará los recursos disponibles y utilizará un algoritmo de priorización para recomendar el recurso más adecuado, considerando factores como la distancia, tiempo estimado de llegada, disponibilidad, tipo de recurso y prioridad de la emergencia. Además, el proyecto incorporará un componente de análisis predictivo, utilizando datos históricos para identificar patrones de ocurrencia de emergencias según zonas y horarios. A partir de estos resultados, el sistema podrá generar recomendaciones de preposicionamiento de recursos, permitiendo anticipar posibles periodos de mayor demanda y apoyar una distribución más eficiente de las unidades. Para abordar la problemática, se desarrollará inicialmente una base de datos con información histórica y datos simulados de emergencias y recursos. Posteriormente, se implementará el sistema de gestión, el algoritmo de asignación y el modelo predictivo. La solución será desplegada mediante Docker y se realizarán pruebas funcionales, de integración y rendimiento para evaluar su funcionamiento. Finalmente, el proyecto será evaluado mediante escenarios simulados de emergencia, comparando la estrategia propuesta con métodos de asignación más simples, como la selección del recurso disponible más cercano. Esto permitirá determinar si la incorporación de criterios de priorización, predicción y preposicionamiento puede generar mejoras en indicadores como tiempo estimado de respuesta, distancia recorrida, cobertura de recursos y utilización de las unidades. El proyecto se desarrollará como un prototipo funcional para fines académicos, por lo que no contempla el despacho real de ambulancias, bomberos u otros vehículos, ni la integración directa con plataformas operativas de instituciones de emergencia existentes. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, ya que contempla el análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de una solución tecnológica orientada a resolver una problemática real relacionada con la gestión de emergencias. El proyecto requiere aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos, arquitectura de sistemas, análisis de datos, inteligencia artificial, seguridad y pruebas, integrando estos conocimientos para construir una plataforma web funcional y escalable. La competencia de desarrollo e implementación de soluciones informáticas será necesaria para diseñar y construir la plataforma web, incluyendo el frontend, backend, APIs y los diferentes módulos de gestión. La competencia relacionada con bases de datos y gestión de información permitirá diseñar el modelo de datos y administrar la información de emergencias, recursos, ubicaciones, estados, asignaciones e historial. Asimismo, las competencias de análisis de datos e inteligencia artificial serán fundamentales para procesar los datos históricos de emergencias, identificar patrones de demanda y desarrollar un modelo predictivo que permita generar recomendaciones de preposicionamiento de recursos. Estos conocimientos también serán necesarios para implementar y evaluar el algoritmo de asignación, considerando múltiples variables como prioridad, distancia, disponibilidad, capacidad y tiempo estimado de respuesta. La competencia relacionada con arquitectura y diseño de sistemas será necesaria para definir una estructura que permita integrar los distintos componentes de la solución, mientras que los conocimientos de computación en la nube, virtualización o contenerización podrán aplicarse mediante Docker para facilitar el despliegue y ejecución de los componentes del sistema. Por otra parte, las competencias de seguridad informática permitirán implementar mecanismos de autenticación, autorización, validación de información y protección de los datos gestionados por la plataforma. Finalmente, las competencias relacionadas con calidad y pruebas de software serán necesarias para verificar que la plataforma funcione correctamente y evaluar el desempeño del algoritmo propuesto. Se realizarán pruebas funcionales, de integración y rendimiento, además de comparar la estrategia de asignación propuesta con métodos tradicionales, permitiendo determinar si la solución genera mejoras medibles en aspectos como tiempos de respuesta, utilización de recursos y cobertura territorial. De esta manera, el proyecto permite integrar distintas competencias del perfil de egreso en una solución tecnológica concreta, demostrando la capacidad del futuro Ingeniero en Informática para analizar una problemática, diseñar una solución, implementar tecnologías apropiadas, evaluar sus resultados y proponer mejoras basadas en datos. |
| Relación con los intereses profesionales | El Proyecto APT se relaciona directamente con mis intereses profesionales dentro del área de la Ingeniería en Informática, especialmente en el desarrollo de software, análisis de datos, inteligencia artificial y diseño de sistemas. Me interesa participar en la creación de soluciones tecnológicas que permitan resolver problemas reales mediante el uso de herramientas informáticas, combinando el desarrollo de aplicaciones con el procesamiento y análisis de información para apoyar la toma de decisiones. Estos intereses se ven reflejados en el proyecto propuesto, ya que contempla el desarrollo de una plataforma web que integra diferentes áreas de la informática. Por una parte, requiere diseñar y desarrollar una solución de software con una arquitectura adecuada, base de datos, APIs y una interfaz para la gestión de emergencias y recursos. Por otra parte, incorpora análisis de datos y un componente predictivo que permitirá identificar patrones históricos y generar recomendaciones relacionadas con la distribución y asignación de recursos. Además, el proyecto permite aplicar conocimientos relacionados con algoritmos de optimización y sistemas de apoyo a la toma de decisiones, áreas que resultan de interés debido a su aplicación en problemas reales. La propuesta no se limita únicamente al desarrollo de una aplicación, sino que busca utilizar la información disponible para generar recomendaciones que puedan contribuir a mejorar la eficiencia en la gestión de recursos. La realización de este Proyecto APT contribuirá a mi desarrollo profesional al permitirme enfrentar un proyecto completo, desde la identificación de una problemática y levantamiento de requisitos hasta el diseño, implementación, pruebas y evaluación de una solución tecnológica. Asimismo, permitirá fortalecer conocimientos técnicos en desarrollo web, bases de datos, arquitectura de software, Docker, análisis de datos e inteligencia artificial. Finalmente, el desarrollo del proyecto contribuirá a adquirir experiencia en la integración de diferentes tecnologías dentro de una misma solución, así como en la evaluación de resultados mediante métricas y pruebas. Estas habilidades son relevantes para mi futuro desempeño profesional, ya que permitirán abordar problemas complejos de manera estructurada y desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a necesidades reales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del Proyecto APT es factible dentro del período académico establecido, estimado en aproximadamente un semestre o un plazo máximo cercano a tres meses, debido a que se plantea como un MVP y no como un sistema operativo completo destinado a reemplazar las plataformas reales de gestión de emergencias existentes. El alcance se limitará al desarrollo de las funcionalidades esenciales necesarias para demostrar la propuesta: gestión de emergencias y recursos, visualización geográfica, algoritmo de asignación, análisis histórico y un componente predictivo básico para generar recomendaciones de preposicionamiento. Respecto al tiempo disponible y las horas asignadas a la asignatura, el proyecto se dividirá en etapas de desarrollo progresivas. Inicialmente se realizará el análisis de requisitos, diseño de arquitectura y modelo de datos. Posteriormente se implementará la plataforma web y sus funcionalidades principales, para luego desarrollar el algoritmo de asignación y el componente predictivo. Finalmente, se realizarán pruebas, evaluación de resultados, documentación y correcciones. Esta división permitirá priorizar las funcionalidades esenciales y mantener un alcance adecuado para el período disponible. Los materiales y herramientas requeridos son principalmente de carácter tecnológico y se encuentran disponibles mediante herramientas de software de uso gratuito o con versiones gratuitas. Se utilizará un computador para el desarrollo, herramientas de programación, un sistema de control de versiones y tecnologías como Python, FastAPI, React, PostgreSQL, Docker y bibliotecas de análisis de datos y aprendizaje automático. Para la representación geográfica se podrán utilizar servicios y librerías de mapas disponibles públicamente, como OpenStreetMap y Leaflet, evitando depender obligatoriamente de servicios de pago. Esto reduce significativamente los costos necesarios para desarrollar el prototipo. Entre los factores externos que facilitan el desarrollo se encuentra la disponibilidad de tecnologías open source, documentación técnica, bibliotecas para análisis de datos y aprendizaje automático, así como herramientas de contenerización y desarrollo web. Además, existen datos públicos y la posibilidad de generar datos simulados para representar escenarios de emergencia, lo que permite desarrollar y evaluar el sistema sin requerir acceso directo a instituciones como Bomberos o SAMU. Sin embargo, existen factores que podrían dificultar el desarrollo. Uno de los principales es la disponibilidad limitada de datos históricos reales y detallados sobre emergencias y recursos, ya que cierta información puede ser privada o no estar disponible públicamente. Para abordar esta limitación, se podrán utilizar datasets públicos disponibles, complementar la información con datos simulados y construir escenarios controlados para evaluar el funcionamiento del algoritmo. Otro posible factor es la limitación de tiempo para desarrollar simultáneamente una plataforma completa, un algoritmo de optimización y un modelo predictivo. Para reducir este riesgo, se priorizará el desarrollo de las funcionalidades principales del MVP y se utilizarán modelos de Machine Learning simples y explicables, evitando datos técnicos complejos que requieran grandes cantidades de datos o largos períodos de entrenamiento, también se enfocara y limitara solamente en las emergencias de bomberos. También pueden existir dificultades relacionadas con servicios externos, como APIs de mapas o cálculo de rutas. Para disminuir esta dependencia, se priorizarán herramientas gratuitas y de código abierto cuando sea posible, y se podrán utilizar cálculos simplificados de distancia como alternativa para los escenarios de prueba. En conclusión, el proyecto es factible debido a que su alcance se encuentra limitado a un prototipo académico, las tecnologías requeridas son accesibles y existen alternativas para trabajar con datos simulados. La planificación por etapas y la priorización de funcionalidades permitirán desarrollar una solución funcional dentro del tiempo disponible, manteniendo como objetivo principal demostrar la viabilidad de una estrategia de predicción de demanda, preposicionamiento y asignación inteligente de recursos de emergencia. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web de apoyo a la toma de decisiones para la gestión y asignación inteligente de recursos de emergencia, mediante el análisis de información operativa y datos históricos, con el fin de generar recomendaciones de asignación y preposicionamiento de recursos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la arquitectura y el modelo de datos necesarios para la gestión de emergencias, recursos y asignaciones. - Implementar una plataforma web que permita registrar y gestionar emergencias, recursos y su estado operativo. - Desarrollar un módulo de visualización geográfica para representar la ubicación de las emergencias y los recursos disponibles. - Implementar un algoritmo de asignación que recomiende el recurso más adecuado considerando variables como prioridad, distancia, disponibilidad y capacidad. - Desarrollar un modelo de análisis predictivo que permita identificar patrones de demanda de emergencias según variables temporales y geográficas. - Generar recomendaciones de preposicionamiento de recursos a partir de los resultados obtenidos mediante el análisis histórico y predictivo. - Evaluar el funcionamiento de la solución mediante escenarios simulados y métricas relacionadas con tiempo estimado de respuesta, cobertura territorial y utilización de recursos. - Realizar pruebas funcionales y de integración para verificar el correcto funcionamiento de la plataforma. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará una metodología Ágil basada en Scrum. Esta metodología permitirá abordar el desarrollo de la plataforma de manera incremental e iterativa, dividiendo el proyecto en etapas de trabajo de corta duración denominadas Sprints. La elección de una metodología Ágil se justifica debido a que el proyecto contempla diferentes componentes tecnológicos, como la gestión de emergencias y recursos, visualización geográfica, algoritmo de asignación y análisis predictivo. El desarrollo iterativo permitirá implementar inicialmente las funcionalidades esenciales del Producto Mínimo Viable (MVP), realizar pruebas progresivas y ajustar los componentes de acuerdo con los resultados obtenidos durante el proceso. El trabajo se organizará mediante un Product Backlog, en el cual se registrarán y priorizarán las funcionalidades, requisitos y tareas necesarias para el desarrollo de la plataforma. A partir de este listado, el equipo seleccionará las actividades que serán desarrolladas durante cada Sprint, definiendo objetivos concretos y resultados esperados. Cada Sprint incluirá actividades de planificación, desarrollo, seguimiento y revisión. Durante el desarrollo se realizarán reuniones periódicas de coordinación para identificar avances, dificultades e impedimentos. Al finalizar cada Sprint se realizará una revisión de las funcionalidades desarrolladas y una retrospectiva del trabajo realizado, con el objetivo de identificar posibles mejoras para el siguiente ciclo. ### Alexsander Aravena: Coordinación y desarrollo Backend Será responsable principalmente de: - Coordinar las actividades del equipo. - Mantener y priorizar el Product Backlog. - Participar en la planificación de Sprints. - Diseñar la API del sistema. - Implementar la lógica de negocio. - Gestionar la integración con la base de datos. - Apoyar la integración general de los componentes. ### Benjamin Saavedra: Desarrollo Frontend Será responsable principalmente de: - Diseñar la interfaz de usuario. - Implementar la plataforma web. - Desarrollar las vistas de gestión de emergencias. - Implementar la visualización geográfica mediante mapas. - Desarrollar el dashboard de monitoreo. - Integrar el frontend con la API. ### Bruno Molina: Datos y algoritmos Será responsable principalmente de: - Preparar y analizar los datos históricos. - Diseñar el algoritmo de asignación de recursos. - Desarrollar el componente predictivo. - Evaluar métricas y resultados. - Generar recomendaciones de preposicionamiento. - Apoyar la integración del componente analítico con el backend

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Análisis del caso y visión del proyecto | Documento que presenta el problema identificado, contexto, usuarios, objetivos, alcance y visión general de la solución propuesta. | Permite evidenciar la comprensión del problema y establecer la dirección que seguirá el proyecto. |
| Avance | Product Backlog y Mapa de Producto | Registro de las funcionalidades y necesidades del sistema, organizadas y priorizadas según el valor que aportan al proyecto. | Permite demostrar la planificación y priorización del trabajo utilizando principios de metodología Ágil. |
| Avance | Épicas e Historias de Usuario | Documentación de las principales funcionalidades del sistema mediante épicas e historias de usuario, indicando las necesidades de los distintos usuarios de la plataforma. | Permite demostrar que los requerimientos fueron definidos desde la perspectiva de los usuarios y posteriormente utilizados para planificar el desarrollo. |
| Avance | Impact Mapping y User Story Mapping | Diagramas que relacionan los objetivos del proyecto con los usuarios, actividades y funcionalidades que serán desarrolladas. | Permiten justificar la priorización de funcionalidades y mantener una relación entre los objetivos del proyecto y las historias de usuario. |
| Avance | Modelo de Datos y Arquitectura del Sistema | Diagramas y documentación de la arquitectura de la plataforma, componentes principales, base de datos y relaciones entre las entidades del sistema. | Permite evidenciar el diseño técnico previo y progresivo de la solución. |
| Avance | Sprint Backlog y Scrumboard | Registro de las historias y tareas seleccionadas para cada Sprint, junto con su estado de avance y responsable. | Permite evidenciar la planificación, distribución y seguimiento del trabajo realizado por los tres integrantes. |
| Avance | Registro de Daily Meetings | Registro breve de las reuniones periódicas del equipo, indicando avances, tareas pendientes, dificultades e impedimentos identificados. | Permite demostrar la coordinación y seguimiento continuo del equipo durante el desarrollo. |
| Avance | Burndown Chart | Gráfico que representa el trabajo pendiente durante cada Sprint y permite visualizar el progreso del equipo. | Permite evaluar objetivamente el avance del Sprint y detectar posibles retrasos. |
| Avance | Registro de Impedimentos | Documento donde se registran problemas técnicos, de organización, disponibilidad de información u otros factores que dificulten el avance, junto con las acciones tomadas para resolverlos. | Permite demostrar la gestión de problemas durante el desarrollo y la adaptación del equipo ante situaciones imprevistas. |
| Avance | Sprint Review | Registro de la revisión realizada al finalizar cada Sprint, incluyendo las funcionalidades desarrolladas y los resultados obtenidos. | Permite evidenciar los incrementos funcionales obtenidos y verificar que el desarrollo avance de acuerdo con los objetivos establecidos. |
| Avance | Sprint Retrospective | Registro de la retrospectiva realizada al finalizar cada Sprint, identificando aspectos positivos, dificultades y acciones de mejora para el siguiente Sprint. | Permite demostrar la mejora continua característica de la metodología Ágil. |
| Final | Prototipo funcional de la plataforma web | Versión funcional del sistema que integra la gestión de emergencias, administración y visualización de recursos, mapa, algoritmo de asignación, dashboard y componentes predictivos definidos para el MVP. | Constituye la principal evidencia del resultado práctico del proyecto y permite comprobar la implementación de la solución propuesta. |
| Final | Pruebas y evaluación de resultados | Documentación de las pruebas realizadas y comparación de los resultados obtenidos mediante escenarios simulados. | Permite demostrar el funcionamiento del sistema y evaluar si la solución cumple los objetivos planteados. |
| Final | Documentación técnica y memoria del proyecto | Documento final que reúne los antecedentes, metodología, diseño, desarrollo, pruebas, resultados y conclusiones del proyecto. | Permite documentar formalmente el proceso completo y demostrar el cumplimiento de los objetivos establecidos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y resolución de problemas | Análisis de la problemática | Investigar la problemática, contexto, sistemas actuales y oportunidad de mejora. | Internet, documentación, computador | Semanas 1-2 | Todo el equipo | Actividad correspondiente a la definición inicial del proyecto. |
| Levantamiento de requisitos | Definición de requisitos y alcance | Definir usuarios, requisitos funcionales, no funcionales y alcance del MVP. | Documentación, reuniones, herramientas colaborativas | Semanas 2-4 | Todo el equipo | Se debe controlar el alcance debido al tiempo disponible. |
| Gestión de proyectos | Product Backlog y planificación | Crear épicas, historias de usuario, Product Backlog, roadmap y planificación de Sprints. | GitHub Projects/Jira | Semanas 3-6 y actualización continua | Todo el equipo | El Backlog podrá modificarse según las prioridades. |
| Diseño de software | Arquitectura y modelo de datos | Diseñar arquitectura, componentes, modelo de datos y base de datos. | Draw.io, PostgreSQL, documentación técnica | Semanas 4-6 | Integrante 1 + apoyo del equipo | Actividad previa al desarrollo principal. |
| Diseño UX/UI | Diseño de interfaces | Crear prototipos de las principales vistas de la plataforma. | Figma | Semanas 5-6 | Integrante 2 | Los diseños podrán ajustarse durante los Sprints. |
| Desarrollo Backend | Implementación de API y lógica de negocio | Desarrollar servicios para usuarios, emergencias, recursos y asignaciones. | Python, FastAPI, PostgreSQL, GitHub | Semanas 7-10 | Integrante 1 | Desarrollo incremental mediante Sprints. |
| Desarrollo Frontend | Implementación de plataforma web | Desarrollar las interfaces para operadores, supervisores y administradores. | React, TypeScript, HTML/CSS | Semanas 7-11 | Integrante 2 | Se integrará progresivamente con el Backend. |
| Sistemas geográficos | Implementación de mapa | Visualizar emergencias y recursos mediante geolocalización. | Leaflet, OpenStreetMap | Semanas 9-11 | Integrante 2 | Se utilizarán datos simulados para las pruebas. |
| Algoritmos | Algoritmo de asignación | Implementar el algoritmo para recomendar recursos según prioridad, distancia, disponibilidad y capacidad. | Python, datos simulados | Semanas 9-12 | Integrante 3 | Se comparará con un método basado solo en cercanía. |
| Ciencia de datos | Preparación y análisis de datos | Obtener, limpiar y analizar datos históricos o simulados. | Python, Pandas, Jupyter | Semanas 7-10 | Integrante 3 | Se utilizarán datos simulados si existen restricciones de acceso. |
| Machine learning | Modelo predictivo | Desarrollar y entrenar un modelo de Machine Learning utilizando datos históricos de emergencias, considerando variables como fecha, hora, ubicación, tipo de emergencia y frecuencia de incidentes, con el objetivo de predecir la demanda esperada de recursos por zona y periodo. | Python, Scikit-learn, datos de prueba | Semanas 11-13 | Integrante 3 | Se priorizará un modelo simple y explicable. |
| Integración de sistemas | Integración general | Integrar frontend, backend, base de datos, algoritmo y modelo predictivo. | GitHub, Docker, APIs | Semanas 12-14 | Todo el equipo | Puede requerir ajustes entre componentes. |
| Visualización y monitoreo | Dashboard y recomendaciones | Implementar indicadores y visualización de recomendaciones del sistema. | React, librerías de gráficos | Semanas 13-14 | Integrante 2 + apoyo del equipo | Se incluirán métricas relevantes para el proyecto. |
| DevOps | Contenerización | Configurar Docker y Docker Compose para facilitar la ejecución del sistema. | Docker | Semanas 14-15 | Integrante 1 | Se utilizará una arquitectura adecuada al alcance del MVP. |
| Calidad de software | Pruebas funcionales e integración | Realizar pruebas unitarias, funcionales y de integración. | Pytest, herramientas de pruebas | Semanas 13-16 | Todo el equipo | Los errores detectados serán registrados y corregidos. |
| Evaluación | Evaluación del algoritmo | Comparar el algoritmo propuesto con un método tradicional de asignación. | Datos simulados, Python | Semanas 15-16 | Integrante 3 + equipo | Se utilizarán métricas definidas previamente. |
| Documentación | Documentación del proyecto | Registrar decisiones, arquitectura, desarrollo, pruebas y resultados. | Word/Docs, diagramas | Semanas 1-18 | Todo el equipo | Actividad transversal durante todo el proyecto. |
| Gestión Ágil | Seguimiento de Sprints | Realizar planificación, seguimiento, Sprint Review y retrospectiva. | GitHub Projects/Jira, reuniones | Semanas 5-16 | Todo el equipo | Actividad transversal durante la etapa de desarrollo. |
| Comunicación profesional | Informe y presentación final | Preparar documentación final, presentación y demostración del proyecto. | PowerPoint/Canva, sistema desarrollado | Semanas 16-18 | Todo el equipo | Corresponde a la etapa final del proyecto. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| FASE 1: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de problemática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación sistemas actuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de requisitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance del MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Product Backlog e historias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Base Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Base Frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de emergencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapa y geolocalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algoritmo de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo predictivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Docker y despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas iniciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: PRUEBAS, EVALUACIÓN Y CIERRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación y métricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |